“ЁШЛАР ИЖТИМОИЙ-ИҚТИСОДИЙ МАРКАЗИ ДИРЕКЦИЯСИ ДАВЛАТ МУАССАСАСИ”НИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ:

1.1. Мазкур шартнома бўйича ишларни бажариш учун қуйидаги ишлар, хизматларни бажаради:

- Лойиҳачи ташкилотни аниқлашда, объектнинг лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза хулосасини олишда амалий ёрдам кўрсатади;

- Қурилиш ишлари, фойдаланилган конструкциялар, маҳсулотлар, материаллар ва етказиб берилган асбоб-ускуналарнинг лойиҳа-смета ҳужжатлари ва бошқа меъёрий ҳужжатларнинг шартлари нормалари, стандартлари ва техник хусусиятлари талабларига мувофиқлигини назорат қилади;

- Инвестор томонидан бажарилган қурилиш ишлари бўйича техник паспортлар, сертификатлар, лаборатория синов натижалари ва бошқа ҳужжатлар мавжудлигини текширади;

- Инвестор ва лойиҳа ташкилоти ходимлари билан биргаликда яширин ишларни далолатномаси тузилмагунга қадар ишларни бажарилишини тақиқлаш талабларини таъминлаган ҳолда бажарилган ишлар ҳажмига ва сифатига хамда кейинги ишларни бажариш вақтида яширилган конструктив элементларга гувоҳлик беради;

- объектнинг тайёр бўлишига қараб, Инвестор вакиллари ва лойиҳа ташкилотлари иштирокида катта сиғимли бино ва иншоотларнинг асосий конструкцияларини ҳамда юк кўтарувчи металл ва темир-бетон конструкцияларини ва бошқаларни оралиқ қабул қилади;

- қурилиш соҳасидаги назорат Инспекцияси ва бошқа давлат назорат органлари ҳамда Давлат қабул қилиш комиссияси билан биргаликда, объектнинг ҳолати, лойиҳага мослиги учун қабул қилинган жиҳозлар ва қурилишнинг сифатини баҳолаш, синашларни қабул қилади;

- лойиҳа-смета ҳужжатлари билан тасдиқланган ҳисоб-китобга асосан тақдим этилган қурилиш ишлари ҳажми, қиймати ва сифатининг мувофиқлигини ва ҳақиқатда бажарилганлигини назорат қилади;

- муаллифлик назорати ва қурилиш соҳасидаги назорат Инспекцияси кўрсатмалари, талабларини Инвестор ташкилот томонидан бажарилишини назорат қилади;

- Инвесторнинг талабига кўра лойиҳани ўзгартириш зарурати, ишчи лойиҳадан ташқари қўшимча иш ҳажмлари (шу жумладан, материалларни алмаштириш) пайдо бўлса келишиб олиш жараёнларига иштирок этади;

- қурилиш ишлари жараёнида келиб чиқадиган барча масалалар бўйича Инвестор билан ҳар ойнинг 5-санасидан кечиктирмай бажарилаётган қурилиш ишлари бўйича ишнинг боришини секинлаштирилиши ёки ишни давом эттиришнинг иложи бўлмаётганлиги, қурилиш нормалари ва қоидаларига амал қилинмаётганлиги ҳолатлари юзасидан ишларни боришига аниқлик киритиб олади;

- Инвестор томонидан иншоотда бажараётган қурилиш ишларида йўл қўйилаётган хато-камчиликлар ҳақида огоҳлантириб, қурилиш ишларини тўхтатиб туришликни талаб қилади;

- қурилиш ишлари якунлангач, Инвестор билан биргаликда объектни белгиланган тартибда фойдаланишга топшириш-қабул қилишни амалга оширишда иштирок этади;

- объектда бажарилган қурилиш ишларининг ваколатли орган томонидан назорат-ўлчовини ўтказишда иштирок этади;

- Лойиҳа доирасида инвестиция лойиҳасини амалга оширишда иштирок этадиган хорижий мутахассисларга:

кириш визалари консуллик йиғимлари ва бошқа йиғимлар ундирилмасдан расмийлаштиришда;

давлат божи тўламасдан кўп марталик визалар расмийлаштирилида, берилишида ва кўп марталик визаларнинг муддати узайтирилишида, шунингдек, уларнинг вақтинча турган жойи бўйича рўйхатга олинишида ва муддати узайтирилишида;

Ўзбекистон Республикасига жалб этиш учун рухсатномалар берилишида (муддати узайтирилишида), шунингдек, кўрсатиб ўтилган хорижий фуқароларга Ўзбекистон Республикаси ҳудудида меҳнат фаолиятини амалга ошириш ҳуқуқига тасдиқномалар берилишида (муддати узайтирилишида) амалий ёрдам кўрсатади;

- Ёшлар маркази ҳудудида инвестиция лойиҳаларини амалга ошириш даврида Ўзбекистон Республикасида ўхшаши ишлаб чиқарилмайдиган, белгиланган тартибда шакллантириладиган рўйхатлар бўйича Ўзбекистон Республикаси ҳудудига олиб кириладиган қурилиш техникаси, асбоб-ускуна, бутловчи буюмлар, эҳтиёт қисмлар, қурилиш материаллари ва металл конструкциялар божхона божидан озод этилишида амалий ёрдам кўрсатади;

- объект ишчи комиссиясига фойдаланишга топширилгунга қадар мазкур шартномада назарда тутилган тадбирларни амалга ошириш ва техник хизматлар кўрсатиш мажбуриятини зиммасига олади.

2. ИНВЕСТОРНИНГ МАЖБУРИЯТЛАРИ:

Мазкур шартномани бажариш учун Инвестор:

2.1. Лойиҳа-смета ҳужжатларини ишлаб чиқиш ва экспертиза хулосаларини олиш харажатларини тўлайди;

2.2. Барча лойиҳа ҳужжатларни экспертиза кўригидан ўтказиб Дирекция вакилига тақдим қилади;

2.3. Ишлар бажарилиши устидан доимий назоратини амалга ошириш учун зарур бўлган барча шароитларни Дирекция вакилига яратиб беради;

2.4. Дирекциянинг вакили объектда амалга оширилаётган қурилиш ишлари юзасидан мурожаатларини кўриб чиқади ва қарор қабул қилади;

2.5. Мазкур шартнома имзоланган кундан бошлаб Инвестор томонидан бажариладиган қурилиш ишлари юзасидан тузиладиган форма-3 шакл ҳисоботга Дирекция вакили имзолагачгина ҳисоботга топшириш мажбуриятини олади.

2.6. Қурилиш ишларини тасдиқланган тармоқ жадвалида назарда тутилган ҳажмда ва муддатларда ўзининг кучлари ва ёки жалб қилинган кучлар билан бажариш ҳамда ишни белгиланган муддатда ва шартнома шартларига мувофиқ якунлаш мужбуриятини олади.

##### 3. ШАРТНОМА БЎЙИЧА ИШЛАРНИНГ ҚИЙМАТИ

3.1. Мазкур шартнома бўйича Дирекция томонидан бажариладиган ишлар, хизматлар Объектда бажариладиган ишлар умумий қийматининг (объект қиймати _________ млн доллар) (барча солиқ ва тўловлар билан ҚҚСни инобатга олган ҳолда) 1-2 фоизини яъни 000000 (000000000) сўмни ташкил этади.

3.2. Инвестор инвестиция лойиҳасини амалга ошириш учун Дирекцияга тўлов 000000   (0000000) сўм этиб белгиланди.

Инвестор шартнома тузилгандан сўнг 15 кун ичида Дирекцияга 30 % аванс тўловини амалга оширгандан сўнг Дирекция хизматни тақдим этишни бошлайди. Олдиндан тўлов амалга оширилмагунга қадар хизмат кўрсатилмайди. Қолган маблағлар бажарилган иш ҳажмига қараб ўтказиб борилади.