Ёшлар маркази ҳақида

I. Лойиҳанинг асосий мазмуни:

AUTONUM   Қорақалпоғистон Республикасининг Хўжайли туманида 152 гектар ер майдонида Ёшлар ижтимоий-иқтисодий маркази (кейинги ўринларда – Марказ) ташкил этилиши белгиланмоқда.

Марказ Хўжайли туманининг қулай ва оммабоп бўлган Нукус-Қўнғирот автомагистрал йўл бўйи ҳудудидаги кўл ўртасидаги ер майдонида барпо этилмоқда.

AUTONUM   Марказ қуйидаги 2 қисмдан иборат бўлиши кўзда тутилмоқда:

а) ишлаб чиқариш корхоналари, маданий-маърифий объектлар, кутубхона ва спорт мажмуалари (кейинги ўринларда – “Ёшлар маркази” лойиҳаси);

3 та технопарк, кичик саноат ва ёрдамчи иншоотлар комплекси (44 га), 11 та иссиқхона (20 га), истироҳат боғи (29 га), IT-университет, IT-парк, кўнгилочар ва спорт объектлари (14,5 га), кутубхона, коворкинг, бизнес марказ, меҳмонхона каби хизмат кўрсатиш ва бошқа маъмурий бинолар (18 га);

б) Ёшлар марказида фаолият юритувчи тадбиркорлар ва ёшлар учун кўп қаватли ва якка тартибдаги уй-жойлардан (кейинги ўринларда – “Менинг биринчи уйим” лойиҳаси).

1 408 та хонадондан иборат 178 та уй-жойлар, жумладан 34 та 5 ва 7 қаватли уйлар (1 264 та хонадон), 144 та якка тартибдаги уй (6 сотихдан) қурилиши режалаштирилмоқда (22 га). “Менинг биринчи уйим” лойиҳасини амалга ошириш тартиби бўйича икки ой муддатда Ҳукумат қарори лойиҳаси киритилади.

AUTONUM   “Ёшлар маркази” лойиҳаси – 2 йил муддатда (2024–2025 йиллар), “Менинг биринчи уйим” лойиҳаси эса – 4 йил муддатда (2024–2027 йиллар) амалга оширилиши белгиланмоқда.

AUTONUM   Марказни барпо этиш учун Қорақалпоғистон бюджетига Республика бюджетидан 2024–2027 йилларда 10 йил муддатда (2034 йилга қадар) қайтариш шарти билан 1 трлн сўм ссуда ажратилмоқда.

AUTONUM   Қуйидагилар тасдиқланмоқда:

а) Лойиҳалар дастлабки техник-иқтисодий (1 трлн сўм тақсимоти) кўрсаткичлари;

“Менинг биринчи уйим” лойиҳасига – 264 млрд, маъмурий ва ижтимоий объектларга – 108 млрд, IT-парк ва спорт комплексига – 107 млрд, хизмат кўрсатиш объектларига – 46 млрд, саноат ва ишлаб чиқариш учун – 425 млрд, инфратузилма учун – 50 млрд сўм кўзда тутилмоқда.

Марказда камида 5 мингта иш ўрни яратиш режалаштирилмоқда.

б) 2024–2027 йилларда Марказ лойиҳалари учун Қорақалпоғистон бюджетига Республика бюджетидан ссуда ажратиш жадвали;

Ссуда 2024–2025 йилларда 200 млрд сўмдан, 2026–2027 йилларда 300 млрд сўмдан ажратилади;

в) Марказни ташкил этиш учун ажратиладиган ссудаларни қайтариш графиги.

Асосий қарз Республика бюджетига 2025–2034 йилларда йилига 2 марта (январь, июль ойларида) 50 млрд сўмдан қайтариб борилади.

AUTONUM   Марказ барпо этилишини ташкил этиш учун Дирекция фаолияти йўлга қўйилиб, унинг 8 та, шу жумладан қуйидаги ҳуқуқ ва вазифалари белгиланмоқда:

а) ҳудуд мастер режасини ишлаб чиқиш;

б) ижтимоий объектлар, муҳандислик, йўл инфратузилмаси бўйича буюртмачи функциясини бажариш, улар юзасидан пудратчиларни давлат харидлари тўғрисидаги қонунчиликка мувофиқ аниқлаш;

в) қурилиш ишларини техник кузатиш, лойиҳалаш ва қурилиш-монтаж ишларида техник шартларни белгилаш, энергия тежамкор материал қўллаш ҳақида кўрсатма бериш, ссудани Қорақалпоғистон бюджетига қайтариш;

г) Марказ ҳудудидаги ер участкаларини “E-auksion” платформаси орқали сотиш ва ижарага бериш тўғрисида таклиф киритиш.

AUTONUM   Марказнинг ҳудуди – Хўжайли тумани “Саманкўл” МФЙ даги 152 гектар контурлари (36 та) тасдиқланмоқда.

Қишлоқ хўжалигига мўлжалланган 152 гектар ер майдони (суғориладиган – 52 га, яйлов – 70 га, бошқа – 31 га) фойдаланувчилари 2 та фермер хўжалиги (122 га) ва ўрмон хўжалиги (30 га) ҳисобланади. Ушбу ер тоифаларини ўзгартириш юзасидан Ҳукумат комиссиясига (раис – Ш.Ғаниев) таклиф киритилади.

2026 йил 1 майга қадар ҳар йили тенг улушларда тоифаси ўзгарадиган суғориладиган ер майдонининг 5 баравари миқдорида янги ерлар ўзлаштирилиб, суғориладиган ерлар тоифасига ўтказилиши белгиланмоқда.

AUTONUM   Мастер режа асосида ушбу ер участкаларидаги тегишли майдонлар ижтимоий ва инфратузилма объектларини барпо этиш учун Дирекцияга доимий фойдаланиш ҳуқуқи асосида ажратилмоқда.

Марказ ҳудудида 360 ўринли мактабгача таълим муассасаси, 1,7 минг ўринли мактаб, 100 қатновли оилавий поликлиника, йўллар ва кўчалар (18 га), сув ва оқова сув иншоотлари, марказий қозонхона кабилар барпо этилади.

III. МОЛИЯВИЙ ҲИСОБ-КИТОБЛАР:

Қарордаги чора-тадбирлар учун Қорақалпоғистон бюджетига Республика бюджетидан 2024–2027 йилларда 10 йил муддатда (2034 йилга қадар) қайтариш шарти билан 1 трлн сўм ссуда ажратилади.